## Slide 1
战略部署的连接关系
组织方向 → 真北目标
价值流改进 → 具体行动
每月回顾 → 调整后续计划
战略与推进 · L18 1/6 原书第六章
Notes: 第1页。战略部署的连接关系。作者介绍战略部署时，强调把组织方向、真北指标、改善途径和每月复查机制连起来。它不只是把年度数字分到各部门，还要说明哪些过程改变能够帮助实现目标。学习时可以沿一条简明路线思考：组织要解决什么问题，用哪些指标判断，准备改哪个价值流，行动后怎样回顾。这条路线是课程对原书正文的教学整理，帮助初学者理解各部分之间的关系。
来源（Obsidian库内路径）：
10_书籍/企业精益转型的领导之道/01_章节/CH06-S06 战略部署.md#^llet-ch06-s06-p001
10_书籍/企业精益转型的领导之道/01_章节/CH06-S06 战略部署.md#^llet-ch06-s06-p003

## Slide 2
目标需要具体的价值流行动
为年度目标选择价值流改进
明确活动重点与支持人员
检查行动是否足以支持目标
战略与推进 · L18 2/6 原书第六章
Notes: 第2页。目标需要具体的价值流行动。原书提出，改善目标需要逐层落实，在创造价值的层面形成工作计划。典型问题包括，要进行什么价值流改进，需要哪些活动，活动聚焦什么，以及谁支持这些活动。学员练习先从一项目标和一项行动开始，避免为了填表列出很多没有联系的任务。行动安排是否足够，还需要结合现状、资源和实施结果判断，不能仅凭活动数量证明目标能够实现。
来源（Obsidian库内路径）：
10_书籍/企业精益转型的领导之道/01_章节/CH06-S06 战略部署.md#^llet-ch06-s06-p003
10_书籍/企业精益转型的领导之道/01_章节/CH06-S06 战略部署.md#^llet-ch06-s06-p004-list
10_书籍/企业精益转型的领导之道/01_章节/CH06-S06 战略部署.md#^llet-ch06-s06-p007

## Slide 3
月度回顾关注原因与下一步
先看目标与实际结果
讨论行动、原因和学习
安排补救及下个月的工作
战略与推进 · L18 3/6 原书第六章
Notes: 第3页。月度回顾关注原因与下一步。原书的月度回顾先简要查看目标是否达到，再讨论上个月实施了哪些重点改善，学到了什么。如果目标没有完成，团队需要提出补救行动，并检查下个月的计划是否足够。管理者的作用包括帮助识别整改步骤和协调支持。本课保留这种回顾顺序，不把书中的会议时长或时间比例规定为统一标准。回顾的结果应让参与者知道下一步做什么，而不只是重复报数字。
来源（Obsidian库内路径）：
10_书籍/企业精益转型的领导之道/01_章节/CH06-S06 战略部署.md#^llet-ch06-s06-p006
10_书籍/企业精益转型的领导之道/01_章节/CH06-S06 战略部署.md#^llet-ch06-s06-p007
10_书籍/企业精益转型的领导之道/01_章节/CH06-S06 战略部署.md#^llet-ch06-s06-p008

## Slide 4
原书实例：Watlow任务控制室入口
指导联盟有日常会面与回顾地点
计划、学习安排和指标共同展示
详细案例可从附录C继续阅读
战略与推进 · L18 4/6 原书第六章
Notes: 第4页。原书实例：Watlow任务控制室入口。第六章介绍转型工作控制室时，指向附录C的Watlow任务控制室案例。正文建议把转型分析、领导者发展计划、战略部署计划、重点价值流计划和真北指标直观展示在共同空间。本讲只采用第六章对控制室用途和资料组成的介绍，附录C作为进一步选读，不据此编造案例成效。学员可以先理解，共同可见的资料是为了帮助团队讨论行动与进展，漂亮的展示本身不能证明改善发生。
来源（Obsidian库内路径）：
10_书籍/企业精益转型的领导之道/01_章节/CH06-S03 指导联盟.md#^llet-ch06-s03-p011
10_书籍/企业精益转型的领导之道/01_章节/CH06-S06 战略部署.md#^llet-ch06-s06-p008

## Slide 5
工作练习：一页推进与回顾记录
一项目标、一个指标、一项行动
负责人、支持需求与回顾日期
实际结果、原因和下一步
战略与推进 · L18 5/6 原书第六章
Notes: 第5页。工作练习：一页推进与回顾记录。请继续使用同一张学习单。写下一项目标、一项可以观察的指标和一项价值流行动，注明负责人、支持需求和回顾日期。行动发生后，再补实际结果、对原因的认识和下一步。把事实与猜测分开，没有记录的地方留空并标明待观察。这张一页记录是整理者设计的简化练习，用来体验目标与行动之间的联系，不替代所在组织正式的战略决策或完整年度规划。
来源（Obsidian库内路径）：
10_书籍/企业精益转型的领导之道/01_章节/CH06-S06 战略部署.md#^llet-ch06-s06-p003
10_书籍/企业精益转型的领导之道/01_章节/CH06-S06 战略部署.md#^llet-ch06-s06-p004-list
10_书籍/企业精益转型的领导之道/01_章节/CH06-S06 战略部署.md#^llet-ch06-s06-p008

## Slide 6
小结：用回顾支持目标实现
要点：目标连行动、资料共同可见、回顾原因
自测：指标未达成时还应讨论什么？
行动：约定一次简短回顾
战略与推进 · L18 6/6 原书第六章
Notes: 第6页。小结：用回顾支持目标实现。本讲的三个要点是，把目标连接到具体行动，让相关计划和结果共同可见，通过回顾学习原因并调整工作。自测一下，发现指标没有达到后，除了再次报出差距，还应讨论什么？可以回顾实施了哪些行动，哪些条件没有满足，需要什么补救，以及下一步由谁支持。请与参与者约定一次简短回顾。下一讲讨论为什么转型过程会反复，以及如何面对疑问和保持后续学习。
来源（Obsidian库内路径）：
10_书籍/企业精益转型的领导之道/01_章节/CH06-S03 指导联盟.md#^llet-ch06-s03-p011
10_书籍/企业精益转型的领导之道/01_章节/CH06-S06 战略部署.md#^llet-ch06-s06-p007
10_书籍/企业精益转型的领导之道/01_章节/CH06-S06 战略部署.md#^llet-ch06-s06-p008